Compte rendu de réunion
Réunion organisée par		Monsieur COMMENGE
Type de réunion		Mise au point et avancement du projet
Animateur		Monsieur COMMENGE
Secrétaire		Monsieur CORNUAU
Participants		Monsieur CORNUAU Yann, Monsieur CARON Dylan, Monsieur ESCLASSAN Cyril, Monsieur DESBARATS Thibaut
Rubriques à l'ordre du jour
Discussion	Utilisation du logiciel ANDROID Studio
- Impossibilité d'utiliser la virtualisation ANDROID sur une machine virtuelle.
- Non connaissances du langage à utiliser.
Conclusions	Utilisation d'un logiciel inconnu jusqu'ici
- Nécessité de matériels supplémentaire.
- S'informer sur le langage à utilier
Mesures à prendre			Personne responsable	Délai à respecter
Recherche de documentation sur ''ANDROID Studio'' sur le WEB.			DESBARATS Thibaut	/
Mise en place d'un poste supplémentaire et re-installation d'un OS ainsi que de ANDROID STUDIO.			DESBARATS Thibaut	/

Discussion	Réalisation de la documentation nécessaire au projet
- Précision de la documentation attendus.
Conclusions	Manque de documents
- Difficultés à la réalisation des différents diagrammes.
- Réalisation d'une mauvaise documentation, pas nécessaire au projet.
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
Mise en évidence de la documentation réélement attendue.		Monsieur CORNUAU Yann	/
Recherches de documentation à la réalisation des différents diagrammes sur Visual Paradigm.		Monsieur CORNUAU Yann	/
Discussion	Récupération et décomposition de la trame
- Décomposition par identifiant de la trame.
- Récupération d'une trame décomposée.
Conclusions
- Trame pas décomposée pour le moment.
- Seule la trame brute est récupérée.
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
Modification du code afin de recevoir la trame décomposée (sous forme d'un tableau JSON par exemple).		Monsieur ESCLASSAN Cyril	/
Mettre dans un format particulier (sous forme d'un tableau JSON) afin de distinguer chaque élément de la trame.		Monsieur CARON Dylan	/