Compte rendu de réunion
Réunion organisée par		Monsieur COMMENGE
Type de réunion		Avancement du projet
Animateur		Monsieur COMMENGE
Secrétaire		Monsieur CORNUAU
Participants		Monsieur CORNUAU Yann, Monsieur CARON Dylan, Monsieur ESCLASSAN Cyril, Monsieur DESBARATS Thibaut
Rubriques à l'ordre du jour
Discussion	Modifications au niveau du code des sockets
- Nombre de connexion maximum sur le serveur (sockets côté programme dernières mesures)
- Lors de la connection au serveur, que faire si pas de nouvelles trames ?
Conclusions	Pas de limite de connexion au serveur pour le moment.
- Pas de solution trouvée si une connexion survient durant le délais de tansmission d'une nouvelle trame qui peut être important pour le moment.
Mesures à prendre			Personne responsable	Délai à respecter
Limiter le nombre de connexion par l'utilisation d'une fonction au niveau du programme socket du serveur.			Monsieur CORNUAU Yann	Avant la fin du SPRINT1
Mettre une trame en mémoire et l'envoyer si pas réception de nouvelles trames.			Monsieur CORNUAU Yann / Monsieur CARON Dylan	Avant la fin du SPRINT1

Discussion	Conception le programme qui écoute le port série et extrait les trames.
- problème d'extraction des trames même si le programme semble correct.
- langage utilisé pour la conception de ce programme.
Conclusions	Le programme écoute le port série
- Pas d'extraction complète pouvant être réalisée (reception partielle de ce qui est envoyé).
- doute sur la réalisation de ce programme en C vu les problèmes rencontrés.
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
Essayer le même programme avec d'autres technologies mise à notre disposition		Monsieur DESBARATS Thibaut	Avant la fin du SPRINT1
Etudier si un changement de programme est optimal...		Monsieur DESBARATS Thibaut	Avant la fin du SPRINT1
Discussion	Reception des mesures du serveur
- Quelles trames réceptionner
- Utilisation d'un format spécifique pour visualiser les trames en temps réels.
Conclusions
- Pas de trames disponibles pour la réception des mesures du serveur
- quel format utilisé pour organiser les données des trames
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
Utilisation d'une unique trame pour le moment (trame détaillée dans le cahier des charges).		Monsieur ESCLASSAN Cyril	Avant la fin du SPRINT1
Utilisation du JSON pour mettre en forme la trame reçue.		Monsieur ESCLASSAN Cyril	Avant la fin du SPRINT1