Compte rendu de réunion
Réunion organisée par		Monsieur COMMENGE
Type de réunion		Préparation et
Animateur		Monsieur COMMENGE
Secrétaire		Monsieur CORNUAU
Participants		Monsieur CORNUAU Yann, Monsieur CARON Dylan, Monsieur ESCLASSAN Cyril, Monsieur DESBARATS Thibaut
Rubriques à l'ordre du jour
Discussion	Définition des tâches a réaliser en priorités
- Répartition des tâches aux étudiants
- Evaluation du travail restant
Conclusions	Répartition du travail entre les étudiants par ordre de priorité
Mesures à prendre			Personne responsable	Délai à respecter
Mise en place des livrables ainsi que des tâches sur Time Performance à prioriser pour le SPRINT2.			Chaque étudiant	/

Discussion	Nécessité d'utiliser des objets pour l'utilisation des sockets
- Utilisation des objets pour la classe socket
Conclusions
- Réfléchir à la faisabilité de cette classe
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
Créer une classe socket pour simplifier / alléger l'accès aux sockets.		Monsieur CARON Dylan	/
Vérifier la faisabilité à la création de cette classe avant de se lancer.		Monsieur CARON Dylan	/
Discussion	Concernant la documentation à réaliser pour le projet …
- Ensembles des documents à réaliser en priorité pour la revue de projet n°2.
- Création et réalisations des diagrammes séquences / cas d'utilisation / ..
Conclusions	Pas assez de documentation fournie pour le moment.
- Manque de renseignement sur les documents à produire.
- Doutes sur la réalisations des nombreux diagrammes.
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
Consulter la grille d'évaluation afin de prendre en compte l'ensemble des documents à réaliser avant la revue de projet.		Chaque étudiant	Avant la revue de projet n°2
Chaque étudiant doit prendre du temps pour réaliser la documentation requise.		Chaque étudiant	Avant la revue de projet n°2
Réalisations des nombreux diagrammes d'analyses suite au cahier des charges fourni.		Monsieur CORNUAU Yann	Avant la revue de projet n°2