Compte rendu de réunion
Réunion organisée par		Monsieur COMMENGE
Type de réunion		Prise en compte du cahier des charges et initiation aux nouvelles technologies
Animateur		Monsieur COMMENGE
Secrétaire		Monsieur CORNUAU
Participants		Monsieur CORNUAU Yann, Monsieur CARON Dylan, Monsieur ESCLASSAN Cyril, Monsieur DESBARATS Thibaut
Rubriques à l'ordre du jour
Discussion	Approfondissements et réels compréhension des attentes du client
- Suite à la réunion précédente, nous avons prit le temps de relire soigneusement le cahier des charges pour en comprendre son contenu.
- Certains points n'étaient pas très clairs la semaine précédente.
Conclusions	L'attente du client semble avoir était comprise.
- Prise en compte du travail a réaliser durant la période de projet.
Mesures à prendre			Personne responsable	Délai à respecter
Dessiner un premier aperçu du fonctionnement de notre système.

Discussion	Création du SPRINT1 et décomposition de celui-ci en plusieurs livrables
- Nombreuses difficultés à diviser le projet en plusieurs livrables
- Temps de travail approximatif pour chacun des livrables
Conclusions	On veut tout faire en même temps alors qu'on devrait se concentrer, pour le moment, uniquement sur l'essentiel du projet (avoir quelque chose qui fonctionne même avec des fonctionnalités en moins à la fin du SPRINT1).
- Mauvaise gestion du temps de réalisation pour chacun des livrables
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
On doit s'attacher à réaliser dans un premier temps le cœur du projet autrement dit de faire en sorte d'arriver sur quelque chose qui fonctionne en partie à la fin du SPRINT1.		Chaque étudiant	/
Créer les livrables associés aux objectifs ci dessus et y assigner des tâches avec un temps de réalisations légèrement supérieur à celui qu'on pensait.		Chaque étudiant	/
Créer les tâches qui semblent nécessaires d'assigner à chacun des étudiants à la bonne réalisation du SPRINT1.		Chaque étudiant	/
Discussion	Réalisation des différents programmes
- Mettre à jour qu'une partie de la page WEB uniquement.
- Utilisation des sockets
- Récupérer les trames du ports série RS232.
Conclusions	C'est ''lourd'' (en ressources et de temps) de mettre à jour l'intégralité d'une page WEB à jour.
- Il est possible d'utiliser / d'établir une ''communication'' à l'aide des sockets entre l'application dernières mesures et le CGI du serveur WEB.
- Il faut pouvoir récupérer les trames brutes du port série RS232.
Mesures à prendre		Personne responsable	Délai à respecter
Utilisation d'un format de trame particulier (JAVASCRIPT) pour rafraîchir une partie uniquement de la page (pour visionner les mesures en temps réels à la fin du projet).		Monsieur ESCLASSAN Cyril	Avant la fin du SPRINT1
Utilisation des sockets, du côté de l'application dernières mesures (comme serveur) et du côté CGI serveur WEB (comme client)		CARON Dylan / CORNUAU Yann	Avant la fin du SPRINT1
Réaliser un programme afin de pouvoir extraire les trames du port série RS232 afin de pouvoir, dans un futur proche nous l'espérons les convertir et les mettre à dispositions du CGI su serveur WEB.		DESBARATS Thibaut	Avant la fin du SPRINT1