Suivi d’Activités
Projet	Equipe	Professeur responsable
EWTS-rt	Monsieur CORNUAU Yann, Monsieur CARON Dylan, Monsieur ESCLASSAN Cyril, Monsieur DESBARATS Thibaut	Monsieur COMMENGE

Semaine	Nom du développeur	Activité
01/02/16 / – / 04/02/16	CORNUAU Yann	Découverte du projet EWTS-rt. / Lecture du cahier des charges. / Création d'un depôt commun sur GitHub. / Création du compte et mise en place de l'outil Time Performance. / Première approche sur les IDE que nous allons utiliser. / Mise en place des tâches du SPRINT 1 sur Time Performance.
08/02/16 / - / 11/02/16	CORNUAU Yann	Installation d'une machine virtuelle personnalisée (Xubuntu). / Téléchargement et installations de Netbeans. / Relecture plus approfondie du cahier des charges. / Début du développement du programme Socket Serveur du côté de l'application Dernières Mesures.
15/02/16 / - / 18/02/16	CORNUAU Yann	Développement et premier test du programme Socket Serveur en collaboration avec CARON Dylan, étudiant ayant réalisé le programme Socket Client.